PROYECTO FINAL

Programacion I

Sistema de Parqueo en C++

Distribucion del trabajo entre 4 integrantes

Fecha limite de entrega: Viernes 29 de mayo

Puntuacion total: 20 puntos

1. Descripcion General del Proyecto

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema en C++ para administrar un parqueo de alta rotacion. El sistema debe:

- Controlar la entrada y salida de vehiculos respetando el orden de llegada.

- Manejar carriles profundos donde el ultimo en entrar es el primero en salir (pila/stack).

- Gestionar una cola de espera cuando el parqueo esta lleno.

- Guardar todos los datos en archivos binarios para no perder informacion.

- Sincronizar la informacion al final del dia con una base de datos MySQL.

- Generar reportes en CSV, HTML y PDF.

2. Criterios de Calificacion

| Criterio | Descripcion | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad | Demostracion del funcionamiento del sistema | 10 pts |
| Temas vistos en clase | Demostracion del uso de temas vistos en clase | 5 pts |
| Documentacion | Manual de usuario | 5 pts |
| TOTAL |  | 20 pts |

3. Distribucion del Trabajo

El proyecto se divide en 4 modulos, uno por integrante. Es importante que Persona 1 comience primero porque los demas dependen de que la estructura Vehiculo este lista.

Persona 1 - Estructuras de datos y logica del parqueo

Rama de Git: feat/estructuras

Tareas a realizar:

- Definir la estructura Vehiculo (placa, marca, modelo, hora de entrada, hora de salida).

- Implementar los carriles del parqueo como pilas (stack): el ultimo en entrar es el primero en salir.

- Programar la logica para mover vehiculos temporalmente cuando uno bloqueado quiere salir.

- Implementar la cola de espera (queue) para vehiculos que llegan cuando el parqueo esta lleno.

- Funcion de busqueda por numero de placa: mostrar cuanto tiempo lleva dentro en horas, minutos y segundos.

Dependencias:

No depende de nadie. Debe terminar primero y compartir vehiculo.h con el equipo.

Conceptos de C++ que usa este modulo:

struct Vehiculo   stack (pila)   queue (cola)   busqueda por placa

Persona 2 - Persistencia de archivos y calculo de precio

Rama de Git: feat/persistencia

Tareas a realizar:

- Leer y escribir el estado del parqueo en un archivo binario (.dat) despues de cada movimiento.

- Al iniciar el programa, cargar el estado guardado para recuperarse ante un corte de luz.

- Guardar y recuperar la tasa de precio ingresada por el usuario.

- Calcular el ticket de salida: tiempo dentro del parqueo (hora o fraccion) multiplicado por la tasa.

Dependencias:

Depende de Persona 1: necesita la estructura Vehiculo para poder guardarla en binario.

Conceptos de C++ que usa este modulo:

fstream binario   ios::binary   persistencia   calculo de ticket

Persona 3 - Sincronizacion MySQL y reportes CSV/HTML

Rama de Git: feat/sincronizacion

Tareas a realizar:

- Conectar el programa a una base de datos MySQL usando MySQL Connector/C++.

- Al cerrar la jornada: enviar total de vehiculos atendidos, monto total recaudado y lista de placas nuevas.

- Disenar las tablas en MySQL necesarias para guardar los datos de la jornada.

- Generar el reporte en formato CSV con: vehiculos por dia, total recaudado y promedio de tiempo.

- Generar el mismo reporte en formato HTML con una tabla bien formateada.

Dependencias:

Depende de Persona 2: lee los archivos generados por ella para sincronizar con MySQL.

Conceptos de C++ que usa este modulo:

MySQL Connector   jornada diaria   reporte CSV   reporte HTML

Persona 4 - Interfaz, PDF y manual de usuario

Rama de Git: feat/interfaz

Tareas a realizar:

- Disenar el menu principal en consola con todas las opciones del sistema.

- Generar el reporte en formato PDF (pueden usar libharu o generar via LaTeX).

- Escribir el manual de usuario: como instalar, como usar cada opcion, ejemplos de uso.

- Integrar todos los modulos en main.cpp para que el sistema funcione completo.

- Realizar pruebas del sistema completo: parqueo lleno, vehiculo bloqueado, corte simulado.

Dependencias:

Depende de todos: integra los modulos de P1, P2 y P3 en el programa final.

Conceptos de C++ que usa este modulo:

menu consola   reporte PDF   manual de usuario   integracion final

4. Orden Recomendado para Comenzar

Sigan este orden para evitar bloqueos entre integrantes:

- Persona 1 crea el repositorio en GitHub y sube vehiculo.h con la estructura base.

- Persona 2 y Persona 3 hacen clone del repo y comienzan en sus ramas.

- Persona 4 puede ir diseñando el menu y el manual mientras espera los modulos.

- Meta interna: modulos listos el 25 de mayo, integracion el 27 de mayo.

- Persona 4 integra todo en main.cpp y hace pruebas finales.

5. Flujo de Trabajo con Git

Estructura de ramas:

- main: solo codigo que funciona y ha sido probado.

- develop: rama donde se integra el trabajo de todos continuamente.

- feat/estructuras, feat/persistencia, feat/sincronizacion, feat/interfaz: una rama por persona.

Pasos para trabajar:

- Clonar el repositorio: git clone <url-del-repo>

- Crear tu rama: git checkout -b feat/tu-modulo

- Guardar avances: git add . && git commit -m "feat: descripcion de lo que hiciste"

- Subir tu rama: git push origin feat/tu-modulo

- Hacer Pull Request a develop cuando tu modulo este listo.

Archivo .gitignore recomendado (crear en la raiz del proyecto):

*.dat   *.exe   build/   *.o   .vs/

6. Decisiones Tecnicas a Acordar en Equipo

Antes de comenzar a programar, todo el equipo debe ponerse de acuerdo en lo siguiente:

Capacidad del parqueo

Definir cuantos carriles tendra el parqueo y cuantos vehiculos caben en cada carril. Ejemplo: 3 carriles de 5 vehiculos cada uno = 15 espacios totales.

Esta decision afecta directamente el codigo de Persona 1.

Libreria para generar PDF

- libharu (libhpdf): libreria en C/C++, sencilla para texto y tablas basicas.

- Generar un archivo .tex con LaTeX y compilarlo (requiere LaTeX instalado).

- Cualquier otra opcion que el equipo ya conozca.

Persona 4 decide y avisa al equipo cual se usara para incluirla en el .gitignore si es necesario.

Libreria para MySQL

- MySQL Connector/C++ (oficial de MySQL, la mas recomendada).

- libmysqlclient (API en C, mas sencilla pero menos orientada a objetos).

Persona 3 decide segun lo que este disponible en sus computadoras.

7. Resumen rapido por persona

| Persona | Rol | Entregable principal | Rama Git |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona 1 | Estructuras | vehiculo.h + carriles + cola | feat/estructuras |
| Persona 2 | Archivos | persistencia.cpp + ticket | feat/persistencia |
| Persona 3 | Base de datos | sincronizacion.cpp + CSV + HTML | feat/sincronizacion |
| Persona 4 | Interfaz | menu + PDF + manual + main.cpp | feat/interfaz |